- مرحله ۱: تاریخ (شمسی/میلادی) — انجام شد

بخش الف — رفع باگها

| # | باگ | فایل | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| ب۱ | حذف تراکنش: اصلاح موجودی و تراکنشهای بعدی | crud/finance.py | ⏳ |
| ب۲ | ذخیرهی میلادی در toggle (فیلم/کتاب/مکان) | MoviesPage, BooksPage, PlacesPage | ⏳ |
| ب۳ | نمایش زمان لاگ اهداف ناسازگار | GoalsPage | ⏳ |
| ب۴ | اعتبارسنجی تاریخ هدف | GoalsPage | ⏳ |
| ب۵ 🆕 | فیلترها در صفحهی تسکها کار نمیکند | TasksPage.vue + بکاند tasks.py | ⏳ |
| ب۶ 🆕 | ویرایش/حذف/بروزرسانی تسک و زیرهدف در نقشه راه کار نمیکند | RoadmapPage.vue + roadmap.py | ⏳ |

بخش ب — تکمیل قابلیتها

| # | مورد | فایل | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| ت۱ | ساخت CalendarPage.vue (تقویم شمسی ماهانه + تسکهای روز + معوقهها) | صفحهی جدید | ⏳ |

بخش ج — امنیت و تست

| # | مرحله | فایل |
| --- | --- | --- |
| ا۱ | ارتقای هش رمز SHA256 → Argon2id | core/security.py, requirements.txt |
| ا۲ | افزودن تست Pytest (Auth + Tasks) | tests/ جدید |
| ا۳ | HttpOnly Cookie برای توکن (اختیاری) | api/auth.py, deps.py, api.js |

بخش د — پاکسازی و توسعه

| # | مرحله | فایل |
| --- | --- | --- |
| پ۱ | پاکسازی (حذف کد مرده Phase، خروج venv/db از ریپو، فعالسازی Alembic) | چند فایل |
| پ۲ | تکمیل سیستم گامها (Phases) بین Goal و SubGoal (اختیاری) | مدلها + API + صفحات |

✅ جمعبندی نهایی

مجموع مراحل باقیمانده: ۱۳ مورد

| دسته | تعداد |
| --- | --- |
| 🔧 رفع باگ | ۶ (ب۱ تا ب۶) |
| ✨ تکمیل قابلیت | ۱ (ت۱: تقویم) |
| 🔐 امنیت و تست | ۳ (ا۱، ا۲، ا۳*) |
| 🧹 پاکسازی و توسعه | ۳ (پ۱، پ۲*) |

* موارد اختیاری: ا۳ و پ۲
مراحل قطعی و ضروری: ۱۰ (۶ باگ + ۱ قابلیت + ا۱ + ا۲ + پ۱)

🎯 ترتیب پیشنهادی اجرا

- 🔧 رفع ۶ باگ (ب۱ ← ب۲ ← ب۳ ← ب۴ ← ب۵ ← ب۶)

- ✨ ساخت CalendarPage (ت۱)

- 🔐 امنیت رمز (ا۱) سپس تست (ا۲)

- 🧹 پاکسازی (پ۱)

- ✅ اختیاریها (ا۳، پ۲)